

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " БЕЛЯЕВСКОЕ"**

**"БЕЛЯЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛ**

**КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03 апреля 2019 года № 16

д.Беляевское

Об организации мероприятий по

подготовке и проведению весеннего

паводка 2019года на территории

муниципального образования

«Беляевское»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 03.06.2006 № 74 – ФЗ «Водный кодекс», ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного пропуска половодья 2019 года, сохранности гидротехнических сооружений, мостов и защиты населения, Администрация муниципального образования «Беляевское»

**постановляет:**

1. Создать противопаводковую комиссию в соответствии с Приложением №1.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска половодья 2019 года на территории муниципального образования «Беляевское» (приложение № 2).
3. Утвердить график дежурства членов противопаводковой комиссии. (Приложение № 3)
4. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и других работ в период половодья. (Приложение № 4)
5. Возложить обязанности по координации противопаводковых мероприятий на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования.

Глава муниципального образования В.Ю.Бабкин

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

№ 16 от 03.04.2019г.

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии муниципального образования**

**«Беляевское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Фамилия, имя, отчество | Контактный телефон | примечание |
| 1. | Бабкин Владимир Юрьевич,  Глава МО | 4-96-35раб.  8 9124461386 |  |
| 2. | Потемкина Ирина Геннадьевна,  директор Б-Пургинской СОШ | 4-96-46раб.  89124440989 |  |
| 3. | Корепанов Александр Леонтьевич  зав.гаражом ООО «Колос» | 4-96-28раб. |  |
| 4. | Балобанов Алексей Анатольевич управляющий ООО»Колос» | 4-96-32раб. |  |
| 5 | Корепанов Сергей Аркадьевич  депутат | 89827976513 |  |

Приложение № 2

к постановлению

МО «Беляевское»

от 03.04.2019 г. № 16

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного

пропуска половодья 2019 года на территории МО «Беляевское»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Провести заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и предупреждению пожарной безопасности по выполнению противопаводковых мероприятий | 03.04.  2019 г. | Председатель комиссии |
| 2 | Провести обследование и очистку от снега и наледи водопропускных сооружений | Март-апрель | Глава МО |
| 3 | Обследование состояния плотин и водосливных устройств гидросооружений. Организация работы по подготовке прудов к пропуску весеннего половодья в соответствии с рекомендациями главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды. | Апрель-май | Глава МО,  ООО «Колос»» (по согласованию) |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и других работ в период половодья на подведомственных территориях. | март | Глава МО |
| 5 | Уточнить зоны возможного подтопления территорий, расчеты по временному отселению населения и сельскохозяйственных животных. Довести до сведения жителей сигналы экстренной эвакуации и порядок действия по ним. | март | Глава МО |
| 7 | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на реке Ита и своевременное доведение обстановки до председателя КЧС и ПБ. | с 08.04.  2019 | Глава МО |
| 8 | Принять меры по защите подведомственных источников водоснабжения, водопроводов, поддержания качества питьевой воды в пределах санитарных норм. | Весь период | Глава МО , ООО «Колос» |
| 11 | Подготовить мосты к пропуску половодья в д.Сепож, в д.Беляевское и организовать дежурство в угрожаемый период | апрель | Глава МО |
| 12 | Систематически информировать население о паводковой обстановке и мерах предосторожности | Весь период | Комиссия КЧС и ПБ, бюллетень |
| 13 | Обеспечить охрану и поддержание общественного порядка в местах возможного подтопления территорий | Весь период | УУП (по согласованию) |
| 15 | Определить меры для проезда и работы пожарной техники к жилым и производственным массивам. | Весь период | Глава МО, руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| 16 | Принять меры по обеспечению населения подтопляемой зоны продуктами первой необходимости | апрель. | Глава МО |
| 17 | О существенных изменениях паводковой обстановки представлять немедленные доклады в отдел ГОЧС района | Весь период | Глава МО |
| 18 | Рекомендовать предприятиям обеспечить защиту жижесборников и навозохранилищ от стекания в ручьи и реки. | Весь период | ООО «Колос»  Глава МО |
| 19 | Обеспечить защиту жилых массивов и производственных территорий от возможного подтопления путем оканавливания и отвода талых вод | Весь период | Глава МО, рекомендация к работе руководителям и домовладельцам |
| 20 | Отработать, утвердить и представить в администрацию района копии следующих документов:  -постановление о создании противопаводковой Комиссии и об организации мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка 2019 года на территории муниципального образования «Беляевское»  -состав противопаводковой комиссии МО « Беляевское»;  -план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска половодья 2019 года на территории МО «Беляевское»;  -график дежурства членов противопаводковой комиссии на период весеннего паводка 2019 г.  -сведения о составе сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и других работ в период половодья. | до 05.04.  2019г. | Глава МО |

Приложение № 3

к Постановлению Администрации

МО «Беляевское» от 03.04.2019 г. № 16

ГРАФИК

дежурства членов противопаводковой комиссии на период

весеннего паводка 2019 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия , имя, отчество | Дата дежурства | телефоны |
| 1 | Бабкин Владимир Юрьевич  Глава МО | 06.04.2019 г.-10.04.2019 г. | 4-96-35 (раб)  89124461386 |
| 2 | Корепанов Александр Леонтьевич  (по согласованию) | 11.04.2019 г.- 15.04.2019 г. | 4-96-28 (раб.) |
| 3 | Корепанов Сергей Аркадьевич  депутат | 16.04.2019 г.-20.04.2019 г. | 89827976513 |
| 4 | Балобанов Алексей Анатольевич  управляющий | 21.04.2019 г.- 24.04.2019 г. | 4-96-32(раб.) |
| 5. | Потемкина  Ирина Геннадьевна – депутат | 25.04.2019-  30.04.2019 | 4-96-46(раб.)  89124440989 |

Приложение № 4

к Постановлению Администрации

МО «Беляевское»

от 03.04.2019 г. №16

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных

и других работ в период половодья

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Дежурный телефон | Наименование и численность привлекаемых сил и средств | | Количество заготавливаемых строительных материалов | Сроки приведения  в готовность |
| Личный  состав | Техника по маркам |
| Зуринская участковая больница | 4-81-03 |  | Автомобиль «Скорая помощь» |  | постоянно |
| Добровольная пожарная команда МО – 16чел. | 4-96-06 |  | Автомобиль  ГАЗ - 53 |  | постоянно |
| ООО «Колос» | 4-96-28 | 4 | Т-150 с бульдозерной установкой – 1;  МТЗ (ковш) с тележкой-1;  трактор ЮМЗ 6-экскаватор | грунт | «Ч» +2.00 |