Перечень

работ, выполненных по благоустройству за 2012 г

по муниципальному образованию «Игринское»

1. Выполнена корректировка по закреплению общественных территорий  за организациями, учреждениями и предприятиями МО «Игринское».

2. Организовано и проведено 5 субботников по благоустройству: уборке, очистке и озеленению п. Игра.

3. Всего приняло участие в субботниках более 3 тыс. человек.

4. Очищено от мусора более 35 га территорий муниципального образования.

5. Собрано и вывезено  на свалку с привлечением временных работников через Центр Занятости более 250 куб. м. мусора.

6. Выполнена санитарная рубка 17 деревьев, представляющих угрозу для жителей и инженерных сооружений п. Игра (д/с «Ромашка», пер. Садовый, ул. Дзержинского, 1 –я Набережная, ул. Советская, ул. Володарского).

7. Выполнены противоэпидемиологические мероприятия по отлову бродячих собак в количестве 95 штук.

8. Ликвидировано   5 несанкционированных свалок с вывозкой на свалку в количестве 132 куб. метров  мусора, в том числе: ул. Советская от дома № 1 в направлении д. Лоза (6 куб.м), ул Кирпичная (8 куб.м), ул. Белинского (4 куб.м), ул. Гоголя восточнее д.№ 14 (7 куб.м), квартал 11 выдел 5 Пионерского лесничества вдоль р .Саля (114 куб.м).

9. Периодически осуществлялась уборка территорий родников.

10. Организация цветников и клумб на улице Ключевая,  площади Кедра Митрея, на прилегающей территории памятника «Воину-освободителю.

11.  Выполнение работ по содержанию клумб (посадка, поливка, прополка).

12. Для обеспечения пропуска паводковых вод проведены работы по пропариванию 21 водопропускной трубы;

13. Осуществлялась санитарная рубка кустарников (подроста) по ул. Советская, Победы, Трактовая, Энергетиков.

14.  Выполнена уборка мусора и порубочных отходов на прилежащей территории кладбища.

15. Оказана помощь в вывозке мусора и порубочных отходов школам и детским садам.

16. Выполнено углубление водосточных канав с заглублением водопропускных труб по адресам:

- МРН Западный напротив домов № 11 и 13 протяженностью 30 м;

- ул. Вокзальная протяженностью 60 м;

- ул. Кооперативная 12 м;

- пер. Свободы 20м.

17. Выполнен ремонт (выправка и покраска)  стоек дорожных знаков в количестве 68 штук. Всего за летний период установлено  восемьдесят пять дорожных знаков. Дополнительно обустроено дорожными знаками три пешеходных перехода. Дважды в весенне-летние периоды проводилась работа по нанесению дорожной разметки «Пешеходный переход» по улицам: Советская, Ключевая, Победы, Кольцевая.

18. Выполнена работа по изготовлению и установке дополнительных контейнеров для организации мест предварительного сбора ТБО в Западной части и Железнодорожном массиве п. Игра в количестве 20 штук.

19. Обустроены пять мест предварительного сбора ТБО.

20. Выполнен  ремонт деревянных тротуаров в объеме 870 погонных метров в том числе:

- улица Победы                               400 метров;

- переулок Энгельса                         80 метров;

- переулок Походный                       75 метров;

- улица Пионерская                        200 метров;

- улица Первомайская                      60 метров;

- улица Добролюбова                      55 метров.

21. Построено пешеходных дорожек из брусчатки  230  квадратных метров в том числе:

- улица Пионерская                         85 квадратных метров;

- улица Красная                             145 квадратных метров.

22. Выполнен ремонт автобусных павильонов в количестве 5 штук.

23. Изготовлено и установлено вновь два автобусных павильона.

24. Оказана помощь в строительстве водопроводных сетей жителям улиц: 2-я Подлесная и Лозовая общей протяженностью 600 метров, в том числе:

- ул. 2-я Подлесная     250 метров;

- ул. Лозовая               350 метров.

25.  Оказана помощь в ремонте водопроводной сети жителям выс. Нагорный.

26. Выполнен ремонт сетей уличного освещения с подвеской провода управления и установкой групп учета электроэнергии по улицам Пионерская и Красная. Произведена замена светильников по улице Победы в количестве 9 штук, частичная замена светильников по ул. Ломоносова и ЗМРН. Выполнен ремонт сети освещения по улицам Матросова, Калинина, Энергетиков,  микрорайона Нефтяников, Рассветная, Промысловая. Всего установлено (заменено) 28 светильников и заменено 60 ламп и 3 фотореле. Выполнена замена неисправной группы учета электроэнергии по ул. Первомайская.

27. Объем работ, выполненных по летнему содержанию приведен в таблице № 1.

Таблица 1(дорожные работы)

| № п/п | Адрес (наименование улицы) | Наименование работ | Ямочный ремонт (асфальтом) кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство тротуаров, пешеходных дорожек | Грейдирование грунтовых дорог | Ремонт (отсыпка) грунтовых дорог |  |
|  |  | м/п | (кв. м) | (кв. м) |  |
| 1 | Ярославская |  | 1200 | 1200 |  |
| 2 | Красноармейская |  | 3200 | 1600 |  |
| 3 | Кутузова |  | 2400 | 1400 |  |
| 4 | Гагарина |  | 800 | 800 |  |
| 5 | Подгорная |  | 80 | 80 |  |
| 6 | Вересковая |  | 120 | 120 |  |
| 7 | пер. от ул. Нефтяников до ул. Геологов |  | 80 | 80 |  |
| 8 | Володарского |  | 80 | 80 |  |
| 9 | Озерная |  | 150 | 150 |  |
| 10 | Некрасова |  | 60 | 60 |  |
| 11 | Лозовая |  | 150 | 150 |  |
| 12 | пер. Железнодорожный |  | 100 | 100 |  |
| 13 | Мичурина |  | 40 | 40 |  |
| 14 | Пушкина |  | 400 | 80 |  |
| 15 | 1-яНабережная |  | 40 | 40 |  |
| 16 | 2-я Набережная |  | 40 | 40 |  |
| 17 | Первомайская |  | 80 | 80 |  |
| 18 | проезд ул. Первомайская – Крупская |  | 80 | 80 |  |
| 19 | Пионерская |  | 100 | 100 |  |
| 20 | Магистральная |  | 120 | 120 |  |
| 21 | Островская |  | 40 | 40 |  |
| 22 | Суворова |  | 250 | 250 |  |
| 23 | Л.Толстого |  | 80 | 80 |  |
| 24 | Свободы |  | 120 | 120 |  |
| 25 | Кольцевая |  | 40 | 40 |  |
| 26 | Матросова |  | 150 | 150 |  |
| 27 | пер. Мира |  | 20 | 20 |  |
| 28 | пер. Степной |  | 40 | 40 |  |
| 29 | Пролетарская |  | 40 | 40 |  |
| 30 | Лесная |  | 40 | 40 |  |
| 31 | Коммунаров |  | 20 | 20 |  |
| 32 | Курченко |  | 400 |  |  |
| 33 | пер. Мира |  | 800 |  |  |
| 34 | пер. Походный | 75 |  |  |  |
| 35 | Пер. Энгельса | 80 |  |  |  |
| 36 | Пионерская (брусчатка кв. м) | 85 |  |  |  |
| 37 | Красная (брусчатка кв. м) | 145 |  |  |  |
| 38 | Пионерская | 200 |  |  |  |
| 39 | Первомайская | 60 |  |  |  |
| 40 | Добролюбова | 55 |  |  |  |
| 41 | Советская |  |  |  | 40 |
| 42 | Победы | 400 |  |  | 140 |
| 43 | Мира |  |  |  | 390 |
| ИТОГО: | 1100 | 11360 | 7560 | 570 |

Объем затрат по видам работ

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Объем выполненных работ | Освоено средств (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание дорог (км) | 120 | 2001699,04 |
| 2 | Ремонт асфальтированных дорог по п. Игра за счет средств МО «Игринское» ямочный ремонт (кв. м) | 570 | 445820.6 |
| 3 | Ремонт асфальтированных дорог по п. Игра за счет средств МО «Игринский район» |  |  |
| 4 | Ремонт грунтовых дорог (нарезка кювета, отсыпка и грейдирование дорожного полотна (кв.м) | 11360 | 2117852.8 |
| 5 | Вывозка мусора (куб м.) | 6200 | 1914934.6 |
| 6 | Санитарная рубка деревьев (шт.) | 17 | 35079,6 |
| 7 | Отлов бродячих собак (шт.) | 95 | 9506 |
| 8 | Изготовление и установка дорожных знаков (шт.) | 85 | 144290,69 |
| 9 | Строительство автобусных павильонов (шт) | 2 | 100000 |
| 10 | Ремонт автобусных павильонов (шт) | 6 | 25194,15 |
| 11 | Ремонт приборов уличного освещения (замена светильников, ламп, групп учета электрической энергии, фотореле). | 135 | 439691,34 |
| 12 | Уличное освещение |  | 1785059,1 |
| 13 | Обслуживание светофоров | 3 | 30000 |
| 14 | Нанесение дорожной разметки «Пешеходный переход» | 9 | 19805,52 |
| 15 | Строительство тротуаров (м/пог). | 870 | 145143,4 |
| 16 | Строительство пешеходных дорожек (кв. м). | 250 | 347225,21 |
| 17 | Ремонт детской площадки | 1 | 25309 |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей (м/пог). | 600 | 297698 |
| 19 | Углубление водосточных канав с перепрокладкой водопропускных труб (м/пог) | 122 | 19200 |
| 20 | Обустройство контейнерных площадок (шт) | 3 | 50612,57 |
| 21 | Ремонт и изготовление контейнеров для ТБО (шт) | 30 | 100000 |
| 22 | Содержание кладбища | 1 | 20000 |
| 23 | Обустройство клумб, цветников | 3 | 20000 |
| 24 | Пропаривание водопропускных труб | 21 | 129750 |
|  | Итого: |  | 10223871.62 |

Перечень работ по электроснабжению

В целях  рационального использования энергоресурсов по обеспечению работы приборов уличного освещения на территории МО «Игринское» проводилась работа по их переключению на группы учета электроэнергии. Так дополнительно  установлено 2 группы учета электрической энергии по  освещению улиц Юбилейная и Перевощикова. Постоянно велась работа по контролю соблюдения режима работы приборов уличного освещения. Осуществлялась работа по установке дополнительных светильников уличного освещения. Всего установлено 16 светильников и заменено 135 лам уличного освещения.

Отремонтировано светильников уличного освещения –114 штук.

Основными направлениями по ремонту и монтажу новых светильников были:

- микрорайон Нефтяников;

- улицы Советская, Победы, Мира, Ленина, Красная, Песчаная, Чапаева.

Перечень работ выполненных по водоснабжению

- Строительство водопроводных сетей:

-  на участке ул. Диспетчерская – Маяковского протяженностью 260 метров;

-  ул. Пионерская                                         протяженностью           300 метров;

-  ул. Чкалова                                               протяженностью            280 метров.